บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมืองน่าอยู่ |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 แผนงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2.8 แผนงานการเกษตร 2.9 แผนงานงบกลาง 2.10 แผนงานเคหะและชุมชน | 0 0 0 0 15 | 0 0 0 0 15 | 0 0 0 0 4,900,740.- | 0 0 0 0 100 |  |
| รวม | 15 | 100 | 4,900,740.- | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | ที่มาของงบประมาณ | ยุทธศาสตร์ที่ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ข้อบัญญัติหน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 97,4๐๐ | กองช่างฯ | 85/123 |
| 2. | โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 6 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 403,8๐๐ | กองช่างฯ | 86/123 |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที่ 2 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 406,8๐๐ | กองช่างฯ | 86/123 |
| 4. | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 139,9๐๐ | กองช่างฯ | 87/123 |
| 5. | โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะ | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 1,300 ,๐๐๐ | กองช่างฯ | 87/123 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนจากป้อมตำรวจชุมชน-หอประปาหมู่บ้าน(ช่องบ้านนายเสี่ยม) หมู่ที่ 4 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 204,6๐๐ | กองช่างฯ | 88/123 |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกิ่ง เอี่ยมองอาจ หมู่ที่ 1 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 122,5๐๐ | กองช่างฯ | 88/123 |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 248,0๐๐ | กองช่างฯ | 89/123 |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 3 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 335,7๐๐ | กองช่างฯ | 89/123 |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายส้มผิว สังข์ทอง หมู่ที่ 1 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 225,4๐๐ | กองช่างฯ | 90/123 |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อ และบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 333,6๐๐ | กองช่างฯ | 90/123 |
| 12. | โครงการติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไร่โคก หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 149,8๐๐ | กองช่างฯ | 91/123 |
| 13. | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน ฟพ.101/56 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 77,๐4๐ | กองช่างฯ | 91/123 |
| 14. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลส์ติกสายคลองชลประทาน-บ้านนายอื้น หมู่ที่ 3 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 356,2๐๐ | กองช่างฯ | 92/123 |
| 15. | โครงการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | ๑ | ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2 | 2.10 | 500,0๐๐ | กองช่างฯ | 92/123 |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย

-วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

-เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัย ตามเกณฑ์นานาชาติ

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่

-วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

-เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ป้องกันและรักษาความอุดมสมบูรณ์

-เพื่อให้ตำบลไร่โคกมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความสงบเรียบร้อยและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-เพื่อให้ประชาชนตำบลไร่โคก มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

-แผนงาน

- แผนงานบริหารทั่วไป

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานงบกลาง

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕61 |  |  | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 10 จุด ความยาวรวม 81.00 เมตร รูปแบบตามที่ อบต. กำหนด | ม.2 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 6 | เพื่อก่อสร้างรั้วสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1. ทำรั้วสนามกีฬาขนาด ยาวรวม 87.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 2. เทลานคอนกรีตขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 3. ปรับพื้นดินพร้อมเสริมลูกรังทราย ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร รูปแบบตามที่ อบต. กำหนด | ม.6 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านกวยบน หมู่ที่ 2 | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร รูปแบบตามที่ อบต. กำหนด | ม.2 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 | เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตรตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด | ม.6 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะ | เพื่อจัดซื้อที่ดินสาธารณะ | ตำบล ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากป้อมตำรวจชุมชน-หอประปาหมู่บ้าน(ช่องบ้านนายเสี่ยม) หมู่ที่ 4 | เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. รูปแบบตามที่ อบต. กำหนด | ม.4 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕61 |  |  | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกิ่ง เอี่ยมองอาจ หมู่ที่ 1 | เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด | ม.1 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว หมู่ที่ 1 | เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม.ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด | ม.1 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 3 | เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.50 ตร.ม.ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด | ม.6 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายส้มผิว สังข์ทอง หมู่ที่ 1 | เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตร.ม.ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด | ม.1 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อและบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4 | เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อและบ่อพัก ขนาดผิวการจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 90.00 ม. ถมดินหนาเฉลี่ย 1.10 ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก รูปแบบตามที่ อบต. กำหนด | ม.4 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไร่โคก | เพื่อติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ภายในตำบลไร่โคก | ตำบล ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕61 |  |  | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 13. | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน ฟพ. 101/56 | เพื่อดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดเสาเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน ฟพ. 101/56 | ตำบล ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธีลาดยาง แอสฟัลส์ติกสายคลองชลประทาน- บ้านนายอื้น หมู่ที่ 3 | เพื่อดำเนินปรับปรุงถนนผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. ตามรูปแบบที่ อบต. กำหนด | ม.3 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | เพื่อปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 รูปแบบตามที่ อบต. กำหนด | ม.5 ต.ไร่โคก | กองช่างฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN

-วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

-เพื่อให้ตำบลไร่โคกเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัด ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

-เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ

-แผนงาน

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ